**Znak: ZITŚ. 271.07.2016**

**Nowy Korczyn 16.05.2016 r.**

Z A T W I E R D Z A M:

................................................

S p e c y f i k a c j a   
 I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a  
(SIWZ)

#### Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Nowy Korczyn reprezentowana przez Wójta Gminy Nowy Korczyn,

Ul. Krakowska 1, 28 – 136 Nowy Korczyn. Godziny urzędowania od 700 do 1500.

Konto bankowe Bank Spółdzielczy Kielce o/Nowy Korczyn

NIP : 655-18-75-335 REGON 291010429

Faks : 041 234 54 01 Telefon: 041 234 54 00

adres strony internetowej: [www.nowykorczyn.pl](http://www.nowykorczyn.pl)

#### Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U.2015.poz. 2164 j.t.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.

#### Opis przedmiotu zamówienia.

**3.1 Nazwa Zadania:**

Rozwój gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez remont/przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Sępichów, Grotniki Małe, Nowy Korczyn, Ucisków

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami.

Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych związanych z produktów równoważnych, co do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w dokumentacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowany rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży **Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego** w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w dokumentacji przez projektanta.

* 1. **Zakres i wielkość realizacji robót budowlanych**

**1. Remont drogi gminnej w miejscowości Sępichów nr 353013T Borowiny Podłużne- Borowiny Poprzeczne od km 0+000 do km 0+650 o dł. 650mb**. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, uzyskanie normatywnych spadków, utwardzenie poboczy z kruszywa kamiennego o gr 10 cm i szer.0,8mb - 1040m2 , odmulenie rowu - 550mb, remont przepustów o śr. 60 szt. 2 , oznakowanie - znaki drogowe A 7 szt 4.

Dokładny zakres robót określony jest w:  
- przedmiarze robót  
- szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
- dokumentacji projektowej

W-w dokumenty stanowią  załączniki do SIWZ.

**2. Remont drogi gminnej w miejscowości Grotniki Małe nr 353005T Stojki-Wójtowe Łąki-Szpitalna od km 0+480 do km 1+070 o dł. 590mb**. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, uzyskanie normatywnych spadków, utwardzenie poboczy z kruszywa kamiennego o gr 10 cm i szer.0,8mb - 1040m2, odmulenie rowu - 1 180mb, remont przepustu Ø80, oznakowanie - znaki drogowe A 7 szt 4, korekta skrzyżowania z drogą powiatową 28m2

Dokładny zakres robót określony jest w:  
- przedmiarze robót  
- szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
- dokumentacji projektowej

W-w dokumenty stanowią  załączniki do SIWZ.

**3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Korczyn nr 353028T Nowy Korczyn - ul. Zamkowa od km 0+000 do km 0+127 o dł. 127mb**. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, uzyskanie normatywnych spadków, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej - 159m2.

Dokładny zakres robót określony jest w:  
- przedmiarze robót  
- szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
- dokumentacji projektowej

W-w dokumenty stanowią  załączniki do SIWZ.

**4. Remont drogi gminnej w miejscowości Ucisków nr 353011T Grotniki Małe - Ucisków od km 0+000 do km 0+395 o dł. 395mb.** Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, uzyskanie normatywnych spadków, wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego o gr 10 cm i szer.0,8mb - 632m2, oznakowanie - znaki drogowe A 7 szt 2, korekta skrzyżowania z dogą wojewódzką

Dokładny zakres robót określony jest w:  
- przedmiarze robót  
- szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
- dokumentacji projektowej

W-w dokumenty stanowią  załączniki do SIWZ.

**5. Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Korczyn nr 353029T Nowy Korczyn - ul. Kępa o długości 381mb.** Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, uzyskanie normatywnych spadków, utwardzenie poboczy z kruszywa kamiennego o gr 10 cm i szer.0,8mb - 609 m2, remont przepustu szt. 2, korekta skrzyżowania.

Dokładny zakres robót określony jest w:  
- przedmiarze robót  
- szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
- dokumentacji projektowej

W-w dokumenty stanowią  załączniki do SIWZ.

1. **Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:**

**Kody CPV:**

45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8, 45.23.24.52-5, 45.23.31.40-2

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% wartości przedmiotu umowy polegających na powtórzeniu zakresu robót wymienionych w umowie podstawowej.

#### Termin wykonania zamówienia oraz okres rękojmi ( gwarancji)

* 1. Wymagany termin realizacji robót **: – 31.08.2016**
  2. . Wymagany termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zainstalowane materiały i urządzenia wynosi **min. 36 miesięcy**. Okres rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

**9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

1. **Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:**
2. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
3. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
4. **O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**
5. **złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków podmiotowych   
   oraz spełniają warunki, dotyczące:**
6. **posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.   
   Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć** **oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Metoda oceny spełnia – nie spełnia**
7. **posiadania wiedzy i doświadczenia;**

**Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć** **oświadczenie zgodnie załącznikiem nr 4 do SIWZ. Metoda oceny spełnia – nie spełnia**

1. **dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Metoda oceny spełnia-nie spełnia**

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć **oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Metoda oceny spełnia-nie spełnia**

1. **sytuacji ekonomicznej i finansowej;**

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć **oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Metoda oceny spełnia-nie spełnia**

Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji, dotyczącej tych podmiotów.

**Uwaga!**

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od wykonawcy jeżeli korzysta on z zasobów podmiotu trzeciego:

1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy - dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.1.4;

2) Ponadto należy przedłożyć dokumenty;

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku wykazania się doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że wykonawca ten będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia.

Jeżeli wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów to za zgodność z oryginałem potwierdza wykonawca lub ten podmiot.

**Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b ( art. 26 pzp), odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.**

1. **nie podlegają wykluczeniu.**

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca złoży:

* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ;
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu *-* wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  + 1. **Wykonawca wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej** o której mowa w **art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy** lub oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
  1. **Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych**, polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych **w pkt. 9.2.2.**
  2. **Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej** zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.2.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

9.4.1 Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 9.4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.4.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 9.4.1 stosuje się odpowiednio.

9.4.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

* 1. **W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:**

9.5.1 w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców.

* + 1. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu.
    2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawy art. 24 ust. 1 ustawy wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
  1. **Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów i oświadczeń metodą spełnia-nie spełnia.**

#### 10. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.

#### 11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:

11.1.1. określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik nr 3 do SIWZ) informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców. Brak takiej informacji uznawany będzie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnych robót podwykonawcom.

11.1.2 wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców i dalszych podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie.

11.1.3. przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d ustawy.

11.1.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

11.1.5. Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

• umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 21 dni od dnia doręczenia faktury,

• w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

• w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

• termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z wymogami określonymi w SIWZ.

• zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę z odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez pod wykonawcę lub dalszych podwykonawców.

11.1.6. Zamawiający w terminie 5 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do jej treści. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za zaakceptowany.

11.1.7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i usług w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Nie ma obowiązku przedkładania umów o których mowa w pkt. 11.1.7. jeżeli wartość zawartych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i usługi nie przekracza 0,5% wartości inwestycji .

11.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

11.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

11.4. Konsorcjum przed podpisaniem umowy musi przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków.

**12. Informacje dotyczące warunków składania ofert.**

1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### 13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

13.1. Oferta musi zawierać

|  |  |
| --- | --- |
| x | **Oświadczenie woli** |
|  | Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 3 do SIWZ. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia **jest kosztorysowa**. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. **Do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe opracowane metodą uproszczoną.** |
| x | **Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy** |
| 1. | Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ |
| x | **Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy** |
| 1. | Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie z **załącznikiem nr 5 do SIWZ.** |
| 2 | Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu *-* wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; |
| 3 | Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; |
| 4 | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej. |
| Wymienione dokumenty i oświadczenia mają potwierdzać postawione warunki podmiotowe i być zgodne z zapisem o braku podstaw do wykluczenia (pkt.9, SIWZ) | |

13.2 Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 13.1. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

13.3 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane oraz parafowane przez oferenta , a ilość kartek oraz wyszczególnienie załączników do oferty wpisana do formularza ofertowego – załącznik nr 3 do SIWZ. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana oraz nie zostały wyszczególnione załączniki, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

13.4 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

13.5 Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w formie oryginału.

13.6 Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia.

13.7 Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokumentu został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez wykonawcę

#### 14 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu. Po otwarciu ofert dopuszcza się również formę elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów i faksu prowadzącego postępowanie zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferty i dokumenty związane z uzupełnieniem w trybie art. 26 ust. 3 ustawy składa się w formie pisemnej.

14.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

14.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

**15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

1. **W sprawach przedmiotu zamówienia - Stefan Majcher Tel 41/ 234 54 32**
2. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. **od 08:00 do 14:00** pod wymienionym powyżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie Zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym.
3. Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. **od 07:00 do 15:00** w siedzibie Zamawiającego.

#### 16. Termin związania ofertą.

#### Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

**17. Wymagania dotyczące wadium**

Wadium – 7 000,00 PLN, ( słownie: siedem tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert .

17.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu,

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z pózn. zm5 )

Dla niepieniężnej formy wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. Jeżeli wadium wpłacane jest w pieniądzu, termin zachowany jest tylko wtedy, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed terminem składania ofert.

17.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Nowy Korczyn na konto w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Nowym Korczynie nr 45 8493 0004 0139 0200 0231 0010 .  
**Wadium nr postępowania ZITŚ.271.07.2016**

17.4 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

17.5 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.17.10.

17.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

17.7 . Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

17.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 17.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

17.9 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

17.10 . Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy , z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy , pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy , lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy , co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

17.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

**18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia wykonania umowy ;**

18.1 Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia **zabezpieczenia w wysokości 10 % ceny ofertowej**. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarna odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia.

18.2 Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:

* + 1. pieniądzu;

18.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

18.2.3 gwarancjach bankowych;

18.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

18.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

* 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.
  2. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca oraz musi być złożone w formie orginału.
  3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego**.**
  4. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.

18.7 W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru robót, natomiast pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

18.8 Każda forma zabezpieczenia musi gwarantować natychmiastową i bezwarunkową jego wypłatę na pisemne żądanie Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

#### 19 Opis sposobu przygotowania ofert.

* 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
  2. Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ.
  3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
  4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

**„Przetarg nieograniczony na zadanie: nr postępowania ZITŚ.271.07.2016**

**„Nie otwierać przed 03.06.2016r. godz. 10:10”.**

* 1. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

#### Miejsce i termin składania ofert.

* 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w – sekretariat pok. Nr 5, I piętrow terminie **do dnia 03.06.2016 r. do godziny 10:00.**

20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

#### Miejsce i termin otwarcia ofert.

21.1 Oferty zostaną otwarte w **siedzibie Zamawiającego – w Sali Konferencyjnej pok. 13**  w **dniu 03.06.2015 r. o godzinie 10:10.**

21.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

21.3 Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3 ustawy.

21.4 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

#### Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

* 1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia czyli łącznie dane z analizy dokumentacji technicznej w części dotyczącej przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Kosztorysy ofertowe stanowiące załącznik do oferty przedłożyć należy zgodnie z przedmiarami robót.
  2. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie kosztorysowe.
  3. Cena musi być podana w **złotych** **polskich** cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
  4. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

22.5 Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą :   
1. **Cena - 95 %**

**2. Gwarancja – 5 %**

* **Cena** **:** ilość punktów obliczona będzie wg wzoru:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ocena punktowa(Lc) =** | **cena ogólna najniższa** | **x 100 x 95%** |
| **cena ogólna badana** |

- **Gwarancja** : ilość punktów obliczana będzie według wzoru:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ocena punktowa(Lg) =** | **Okres gwarancji badany** | **x 100 x 5%** |
| **Okres gwarancji najdłuższy** |

**- minimalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości – 36 miesięcy,**

**- maksymalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości – 60 miesięcy.**

Wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów: **(Lc+Lg)**

22.6 Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**Nie złożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.**

22.7 W okolicznościach o których mowa w pkt. 22.6 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. .
   1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienie:
2. okres obowiązywania co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy z Zamawiającym powiększony o okres rękojmi;
3. ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym;
4. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi;
5. zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

**24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

#### Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

1. **Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;**

1. Zmiany wynagrodzenia umownego:   
1) W przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysami powykonawczymi, za faktycznie wykonaną ilość robót budowlanych.  
2) W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej - zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu szczegółowego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze, jakie określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym.   
3) W przypadku Ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),   
4) W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zamówień nie objętych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zakresu podstawowego, mogą one być wykonane na podstawie odrębnego zamówienia zleconego w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.5). Zakres robót dodatkowych zostanie ustalony i zatwierdzony przez Zamawiającego w protokole konieczności, a ich wartość zostanie ustalona w oparciu o kosztorys. Wykonawca do kosztorysu przyjmie czynniki cenotwórcze, ceny materiałów i sprzętu w wielkości nie przekraczającej średnich cen z publikacji SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego okres wyceny.

2. zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

1) zmiany przepisów prawa;

2) zmiany przepisów technicznych powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub w SIWZ;

3) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów,   
4) z powodu zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy( zdarzenia siły wyższej np. intensywne opady), uzasadnionego wstrzymania robót przez Zamawiającego, przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, jeżeli taka przerwa będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.

5. Zmiany osobowe w zakresie osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia.

6. Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie operacji lub wytycznych realizacji projektu.

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego częściową utratą.

8. Klauzula waloryzacyjna zwiększenie wynagrodzenia wykonawcyzgodnie ze zmianą wskaźnika cen towarów i usług inwestycyjnych publikowanych przez GUS jeżeli wskaźnik ulegnie zwiększeniu w okresie 12 kolejnych miesięcy realizacji inwestycji co najmniej o 2 %.

Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości niższej od kwoty o której mowa w art.11 ust.8 ustawy.   
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Terminy;

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej izby Odwoławczej:

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

3) Odwołanie po wyborze oferty najkorzystniejszej określonej w art. 180 ust. 2 ustawy wnosi się w terminach wskazanych w pkt.1.

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

**Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ).**

Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 Przedmiary robót

Załącznik nr 3 Formularz oferty

Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Załącznik nr 7 Oświadczenie – grupa kapitałowa

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

....................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy)

. ..................................., dnia ....................... 2015 r.

**FORMULARZ OFERTY**

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Rozwój gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez remont/przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Sępichów, Grotniki Małe, Nowy Korczyn, Ucisków

zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego przetargu składamy niniejszą ofertę:  
Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy kosztorysową cenę w kwocie:

**1**. **Remont drogi gminnej w miejscowości Sępichów nr 353013T Borowiny Podłużne- Borowiny Poprzeczne**

Cena netto - ……………………….…………………….…………….zł

Podatek VAT - …. % ……………………….…….…………….……zł

Cena brutto - …………………………………………………………..zł

**2. Remont drogi gminnej w miejscowości Grotniki Małe nr 353005T Stojki-Wójtowe Łąki-Szpitalna**

Cena netto - ……………………….…………………….…………….zł

Podatek VAT - …. % ……………………….…….…………….……zł

Cena brutto - …………………………………………………………..zł

**3**. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Korczyn nr 353028T Nowy Korczyn - ul. Zamkowa**

Cena netto - ……………………….…………………….…………….zł

Podatek VAT - …. % ……………………….…….…………….……zł

Cena brutto - …………………………………………………………..zł

**4. Remont drogi gminnej w miejscowości Ucisków nr 353011T Grotniki Małe – Ucisków**

Cena netto - ……………………….…………………….…………….zł

Podatek VAT - …. % ……………………….…….…………….……zł

Cena brutto - …………………………………………………………..zł

**5. Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Korczyn nr 353029T Nowy Korczyn - ul. Kępa.**

Cena netto - ……………………….…………………….…………….zł

Podatek VAT - …. % ……………………….…….…………….……zł

Cena brutto - …………………………………………………………..zł

**RAZEM BRUTTO 1 +2+3+4+5** …………………………………………… zł

Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Okres gwarancji ……………………… miesięcy**

**Obowiązkowo określić okres gwarancji w miesiącach ponieważ jest to jedno z kryteriów waga 5% ( II kryterium cena – waga 95%), którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. Brak danych skutkuje odrzuceniem oferty.**

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… Numer telefonu: .…/ ……………………

Numer faksu: .…/ ....................................

Numer REGON: .......................................... Numer NIP: ..........................................

Adres kontaktowy email: ……………………………………………………………

**UWAGA; proszę podać czytelny; adres e-mail i nr faksu na który wykonawca będzie otrzymywał od zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia przekazania informacji należy upewnić się, że podany adres e-mailowy i podany nr faksu funkcjonuje w sposób poprawny.**

2. Termin wykonania zamówienia – **do 31.08.2016 r.**

3. Okres gwarancji, rękojmi – ………. **miesięcy** od daty odbioru końcowego robót.

1. Warunki płatności będą zgodne z wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym z wzorem umowy w sprawie zamówienia publicznego i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. Przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki zawarcia umowy oraz wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:

/ część zamówienia - opis: ................................................................................................ /

1. W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Oferta wraz z załącznikami została złożona na **…....** stronach kolejno ponumerowanych od nr **…....** do nr **…....**
3. Załącznikami do niniejszej oferty są:

.........................................................

.........................................................

....................................................................  
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy)

...................................., dnia ....................... 2015 r.

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY   
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

W związku ze złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym na Rozwój gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez remont/przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Sępichów, Grotniki Małe, Nowy Korczyn, Ucisków

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z2015 r. poz. 2164) oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

....................................................................  
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy)

...................................., dnia ....................... 2015 r.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA   
ZGODNIE Z ART. 24 ust. 1 i 2 pkt.1

W związku ze złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Rozwój gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez remont/przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Sępichów, Grotniki Małe, Nowy Korczyn, Ucisków

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z2015 r. poz. 2164) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

....................................................................  
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

**Załącznik nr 6**

**Projekt umowy**

**UMOWA NR …………**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.2164.)),

na wykonanie dostawy na zadaniu pn. Rozwój gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez remont/przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Sępichów, Grotniki Małe, Nowy Korczyn, Ucisków w dniu ……………… 2016 r. w Nowym Korczynie została zawarta umowa pomiędzy:

……………………………………

……………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………..

…………………………………..

zwanym w dalszej części Wykonawcą

a

Gminą Nowy Korczyn

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

reprezentowana przez:

Wójta Gminy Pawła Zagaję przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Joanny Parlak

O następującej treści

§ 1

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Rozwój gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez remont/przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Sępichów, Grotniki Małe, Nowy Korczyn, Ucisków

§ 2

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest Rozwój gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez remont/przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Sępichów, Grotniki Małe, Nowy Korczyn, Ucisków

Szczegółowy zakres określają: kosztorys ofertowy – załącznik nr 1 do przedmiotowej umowy, przedmiar robót budowlanych – załącznik nr 2 do przedmiotowej umowy oraz SIWZ – załącznik nr 3 do przedmiotowej umowy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

Całość prac objętych zamówieniem Wykonawca zobowiązuje wykonać własnymi siłami.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace, o których mowa w § 2 w terminie:Wymagany termin realizacji robót **– 31.08.2016**

§ 5

1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia **zabezpieczenia w wysokości 10 % ceny ofertowej**. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarna odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia.

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.

4.Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca oraz musi być złożone w formie orginału.

5.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego**.**

6.Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.

7.W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru robót, natomiast pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

8 Każda forma zabezpieczenia musi gwarantować natychmiastową i bezwarunkową jego wypłatę na pisemne żądanie Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

§ 6

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 określone zostało kwotą kosztorysową i wynosi:   
    **………………… zł brutto** (słownie: ……………………. zł).
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera/uwzględnia wszelkie należne podatki**.**

Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane w rachunku/fakturze konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionego rachunku/faktury.

1. Wykonawca wystawi rachunek/fakturę po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru to jest protokołu, który nie będzie zawierał zapisów dotyczących stwierdzonych usterek lub wad przedmiotu zamówienia.

§ 7

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
2. wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy,
3. nadzór techniczny oraz realizacją robót, utrzymanie porządku na budowie,
4. prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu i bezpieczeństwem,
5. terminowe usuwanie, w okresie gwarancji i rękojmi za wady, zgłoszonych wad i usterek.
6. Do obowiązków Zamawiającego należy:
7. terminowe dokonanie zapłaty za wykonane roboty na podstawie rachunku złożonego przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 3,
8. dokonanie odbioru końcowego.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 8

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 5 ust. 1.
2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy, zapłaci on karę umowną w wysokości 0,3% kwoty określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku zwłoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej straty i szkody.

§ 9

1. Roboty będą wykonane przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy przy użyciu własnego (lub wynajętego ) sprzętu.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

§ 10

1. Po wykonaniu robót objętych umową, **Wykonawca** przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi o tym pisemnie **Zamawiającego**.
2. Do zawiadomienia zakończenia robót **Wykonawca** załącza;
3. operat powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać:
4. dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
5. oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru oraz że teren budowy został uprzątnięty – 2 egz.,
6. atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - 1 egz,
7. kosztorys powykonawczy
8. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty powiadomienia **Zamawiającego** przez **Wykonawcę** i dostarczenia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
9. **Zamawiający** zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

3. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokołem końcowym odbioru wykonanych robót, podpisanym przez osoby upoważnione przez strony umowy.

§ 11

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady na wykonane przez siebie roboty na okres …………… miesięcy od dnia odbioru robót.

2. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad w terminie gwarancji i rękojmi za wady obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji.

3. Wykonawca powinien przystąpić do usuwania wady ciągu 7 dni od daty jej zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 12

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłączenie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

§ 15

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załączniki:

* 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Oferta

Załącznik nr 7

…................................................................

…................................................................

....................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy)

...................................., dnia ....................... 2015 r.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZGODNIE Z ART. 24 ust.2 pkt. 5

W związku ze złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn; Rozwój gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez remont/przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Sępichów, Grotniki Małe, Nowy Korczyn, Ucisków

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 2164) oświadczam, że:

* należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy, **w załączeniu przedkładam listę**
* nie należę do grupy kapitałowej\*

…...............................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

\* niepotrzebne skreślić