Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXI/107/2008
Rady Gminy w Nowym Korczynie

z dnia 28 lipca 2008r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA

2008-2015

| Lp. | Nazwa zadania | Szacunkowy koszt realizacji w zł | Planowany termin realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Budżet Gminy w zł | Budżet Państwa w zł | Budżet UE w zł |
| 1. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brzostkowie | 110 000,00 | 2008 rok | 55304,00 | 54696,00 | 0,00 |
| 2. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie | 230 000,00 | 2008 rok | 110000,00 | 120000,00 | 0,00 |
| 3. | Wymiana opraw świetlnych na terenie całej gminy | 30000,00 | 2008 rok | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Przebudowa drogi Kraków – Sandomierz | 2380647,00 | 2008-2009 | 30000,00 (opracowanie projektu) | 2350647,00 | 0,00 |
| 5. | Przebudowa ul. Buskiej | 1764000,00 | 2008-2009 | 64000,00 (opracowanie projektu) | 1764000,00 | 0,00 |
| 6. | Remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek 16 dla celów IT | 50000,00 | 2009 rok | 0,00 | 10000,00 | 40000,00 RPO Woj. Święt.) |
| 7. | Termomodernizacja wraz z modernizacją i adaptacją GOK-u w Nowym Korczynie | 600000,00 | 2009-2010 | 150000,00 (w roku 2009-75000,00, w roku 2010- 75000,00) | 0,00 | 450000,00 PROW |
| 8. | Przebudowa stadionu w Nowym Korczynie | 1000000,00 | 2009-2010 | 400000,00 (w roku 2009 – 200000,00; w roku 2010- 200000,00) | 0,00 | 600000,00 RPO Woj. Świętokrzys- kiego |
| 9. | Droga Winiary – Czarkowy | 4000000,00 | 2009-2011 | 1600000,00 (w roku 2009- 500000,00; w roku 2010- 500000,00; w roku 2011- 600000,00) | 0,00 | 2400000,00 RPO Woj. Świętokrzys- kiego |
| 10. | Budowa przydomowych oczyszczalni | 300000,00 | 2009-2010 | 120000,00 | 0,00 | 180000,00 RPO Woj. Świętokrzys-kiego |
| 11. | Budowa ścieżek rowerowych | 3170000,00 | 2010-2012 | 1268000,00 | 0,00 | 1902000,00 RPO Woj.Święt. |
| 12. | Budowa kanalizacji w miejscowościach Grotniki Małe, Sępichów, Ucisków, Pawłów, Brzostków, Błotnowola, Parchocin | 17000000,00 | 2011-2015 | 6800000,00 | 0,00 | 10200000,00 RPO Woj.Święt. PO IiŚ |
| 13. | Rewitalizacja Rynku w Nowym Korczynie | 5000000,00 | 2011-2015 | 2000000,00 | 0,00 | 3000000,00 RPO Woj. Święt. PO IiŚ |