U c h w a ł a Nr  XXVII/146/2009

Rady Gminy w Nowym Korczynie

z dnia 20 lutego 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008 - 2015”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Gminy w Nowym Korczynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Wieloletni program Inwestycyjny na lata 2008 – 2015”, zwany w dalszej części „Programem” o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXVII/146/2009

Rady Gminy w Nowym Korczynie

z dnia 20 lutego 2009 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

NA LATA 2008-2015

WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

| Lp. | Nazwa zadania | Szacunkowy koszt realizacji w zł | Planowany termin realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Budżet Gminy w zł | Budżet Państwa w zł | Budżet UE w zł |
| 1. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brzostkowie | 110 000,00 | 2008 rok | 55 304,00 | 54 696,00 | 0,00 |
| 2. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie | 230 000,00 | 2008 rok | 110 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 3. | Wymiana opraw świetlnych na terenie całej gminy | 30 000,00 | 2008 rok | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Przebudowa drogi Kraków – Sandomierz | 2 380 647,00 | 2008-2009 | 30 000,00 (opracowanie projektu) | 2 350 647,00 | 0,00 |
| 5. | Przebudowa ul. Buskiej | 1 764 000,00 | 2008-2009 | 64 000,00 (opracowanie projektu) | 1 764 000,00 | 0,00 |
| 6. | Remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek 16 dla celów IT | 50 000,00 | 2009 rok | 0,00 | 10 000,00 ROT | 40 000,00 RPO Woj. Święt.) |
| 7. | Termomodernizacja i adaptacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z modernizacją chodników doprowadzających w Nowym Korczynie | 488 406,17 | 2009-2010 | 488 406,17 | 0,00 | 316 545,00 PROW -w roku 2009-188 765,00 -w roku 2010- 127 781,00 |
|  |  |  |  | -w roku 2009- 318 032,09; -w roku 2010- 170 374,08 |  |  |
| 8. | Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Korczynie | 2 512 190,78 | 2009-2010 | 1 004 876,31 -w roku 2009 – 315 969,43; -w roku 2010- 315 969,43; -w roku 2011- 344 009,45) | 0,00 | 1 507 314,47 RPO Woj. Święt. -w roku 2009- 473 954,15; -w roku 2010- 473 954,15; -w roku 2011- 516 014,17 |
| 9. | Przebudowa drogi Winiary – Czarkowy | 2 435 959,52 | 2009-2011 | 974 383,81 -w roku 2009- 209 200,00; -w roku 2010- 290 680,00; -w roku 2011- 451 775,81 | 0,00 | 1 461 575,71 RPO Woj. Święt. -w roku 2009 313 800,00; -w roku 2010 436 020,00; -w roku 2011 677 663,71 |
| 10. | Informatyzacja Urzędu Gminy w Nowym Korczynie | 359 394,83 | 2009 | 54 129,99 | 0,00 | 296 964,85 RPO woj.święt. |
| 11. | Modernizacja ulic wraz z chodnikami: Partyzantów, Piłsudskiego i Krakowska | 508 552,65 | 2009 | 254 276,33 | 254 276,32 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 | 0,00 |
| 12. | Budowa przydomowych oczyszczalni | 300 000,00 | 2010-2011 | 120 000,00 | 0,00 | 180 000,00 RPO Woj. Święt. |
| 13. | Budowa ścieżek rowerowych | 3 170 000,00 | 2011-2013 | 1 268 000,00 | 0,00 | 1 902 000,00 RPO Woj.Święt. |
| 14. | Budowa kanalizacji w miejscowościach Grotniki Małe, Sępichów, Ucisków, Pawłów, Brzostków, Górnowola, Parchocin | 17 000000,00 | 2011-2015 | 6 800 000,00 | 0,00 | 10 200 000,00 RPO Woj.Święt. PO IiŚ |
| 15. | Rewitalizacja Rynku w Nowym Korczynie | 5 000 000,00 | 2012-2015 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 RPO Woj. Święt. PO IiŚ |